| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO | CÓDIGO | EI-FT-07-V1 |
|  |  | PÁGINAS | 1 DE 1 |

| VIGENCIA AUDITADA 2023-2024 FECHA RECEPCIÓN INFORME FINAL FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN 14/01/2025 PROCESO AUDITADO Tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS AREA/DEPENDENCIA Oficina de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS OBJETIVO GENERAL Verificar el cumplimiento de la política de seguridad de la información conforme a lo establecido en las normas legales vigentes Aplicables al municipio de chía durante la vigencia 2023-2024 ALCANCE Se procederá a efectuar la revisión documental proferida en cumplimiento de política de seguridad de la información en la entidad en las vigencias 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | HALLAZGO DE LA AUDITORIA | AREA (SECRETARIA / DIRECCIÓN) | ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |
|  |  |  |  | FECHA DE INICIAL | FECHA FINAL |  |  |  |
| 1. | Observación No.1. Procedimientos del proceso Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Una vez revisados los documentos aportados por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se observa lo siguiente: Procedimientos de seguridad de la Información 2024-2028 Versión 1, que incluyen ocho (8) procedimientos documentados, Manual de Procedimientos para el Datacenter, documento denominado Gestión de roles y responsabilidades MSPI, Manual Área Redes Oficina TIC(Manual de Procedimientos Configuración Seguridad direccionamiento y Arquitectura Redes, Manual de Procedimientos Fibra Óptica, Manual de Procedimientos Radio Enlaces, Manual de Procedimientos de Racks y Cableado Estructurado, Manual de Procedimiento Mantenimiento de Zonas Wifi, Manual de Procedimientos de Telefonía IP, Manual de Procedimientos de Estructuras de Soporte de Antenas de Telecomunicaciones, Manual de Procedimientos CCTV - 123) sin embargo, los anteriores documentos no se encuentran aprobados por el Sistema Integrado de Gestión-Calidad. | Oficina de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS | Una vez revisada la observación y determinado que la alcaldía no cuenta con certificación de calidad, y determinando que ello no impide el uso de los documentos mencionados en la observación ni se está presentando incumplimiento en la ley 2345 de 2023, pero por sugerencia de la oficina de control interno se procedió a la validación en los formatos de KAWAK, para lo cual la secretaria general se comprometió a aprobarlos en el primer semestre de 2025. | 15/01/2025 | 15/05/2025 | Formatos validados en el sistema de KAWAK | Formatos validados en el sistema de KAWAK | Jefe TICS |
| 2. | Observación No.2. Riesgos de gestión del proceso gestión TIC Se observó la matriz de riesgos del proceso Tecnologías y comunicaciones de la información, sin embargo, no se establecen los riesgos de tal como lo dispone el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP a través de la Guía versión 6 de noviembre de 2022, sin embargo, no se tiene evidencia del monitoreo periódico de los riesgos de seguridad de la información que debe realizar la oficina. | Oficina de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS | Una vez revisada la observación y teniendo en cuenta que la Oficina TICS si cuenta con matriz de riesgos, pero que no están en la matriz propuesta por el DAFP la oficina TICS procederá a realizar los ajustes en los tiempos indicados | 15/01/2025 | 15/04/2025 | Actualizar los ajustes en los formatos del DAFP | Seguimiento trimestral de los riesgos. | Jefe TICS |
| 3. | Observación No.3. Planes del proceso TIC. Dentro de la revisión realizada en el proceso auditor no se evidenció un plan de seguridad de la información, su ejecución y monitoreo, de igual forma, pese a que se realizaron sensibilizaciones y capacitaciones del MSPI, no se encontró un plan de Sensibilización, capacitación y comunicaciones | Oficina de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS | Una vez revisada la observación la oficina TICS procederá a realizar y enviar el plan de capacitación del MSPI el cual se realizara de manera semestral. | 15/01/2025 | 15/072025 | Plan de sensibilización capacitación del modelo MSPI - cuatrimestral | # de servidores capacitados | Jefe TICS |
| 4. | Observación No. 4. Activos intangibles. Revisadas las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el Informe de verificación normas sobre uso de software y derechos de autor 2023 emitido en marzo de 2024, no se observa que el auditado este atendiendo a lo sugerido. Al indagar con la profesional de la Dirección Financiera sobre las acciones realizadas frente a la actualización de saldos de la cuenta de activos intangibles (softwares), se informa que en el mes de octubre se adelantó reunión con Almacén General y el auditado en el que se establecieron compromisos para depurar la información y actualizar los saldos, sin que a la fecha se obtenga lo solicitado. Lo anterior se constituye en un riesgo al no tener claridad en los valores que deben reportar los estados financieros y que deben ser suministrados por la Oficina Tic's. | Oficina de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones TICS | Una vez validada la observación se procede nuevamente a enviar al almacén la solicitud para la realización del comité de bajas y teniendo en cuenta que dicho comité no depende solo de las tics se establecen un tiempo prudente para atender dicha solicitud. | 27/01/2025 | 15/07/2025 | Realizar comité de bajas y normas establecidas sobre derechos de autor de software inhouse. | Acta de comité de bajas Manual de derechos de autor de software inhouse | Jefe TICS Almacenista Sec de Hacienda |

Jefe Oficina TICS

NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO	CARGO